# V Bezdězu 2.6.2014

Obec BEZDĚZ

Bezděz  č.p. 102, 472 01 p. Doksy

IČ  00673382 obec@bezdez.cz

Zadávací dokumentace na akci:

„oprava místních komunikací, včetně odvodnění na pč. 36/12, 36/11, 38/10, 39/8, 1096/1 a 1096/1 v kat. území Bezděz“

Obec BEZDĚZ, Bezděz  č.p. 102, 472 01 p. Doksy, IČ  00673382,zastoupená  starostkou města pan Věrou Ambrožovou, Vás, vyzývá k podání nabídky na níže uvedené stavební práce. Předpokládaná hodnota zakázky je 700 000 Kč bez DPH.

I.

Předmět zakázky:

Předmětem této zakázky je provedení místních komunikací v lokalitě nových rodinných domů.

II.

Specifikace zakázky:

Předmětem zakázky je zhotovení nových podkladních vrstev místních komunikací, včetně odvodnění na pč. 36/12, 36/11, 38/10, 39/8, 1096/1 a 1096/1 v kat. území Bezděz“ zhotovení obrusných vrstev z asfaltového betonu dle výkazu výměr, který je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

III.

Předpokládaný termín plnění:

zahájení prací:				                      14.7.2014

ukončení prací a předání díla objednateli:		 20.9.2014

IV.

Obsah nabídky:

Předložená nabídka bude obsahovat:

1.	Prokázání kvalifikačních předpokladů.

Za splnění kvalifikačních předpokladů bude považováno doložení:

- oprávnění k podnikání (výpis z obchodního rejstříku, živnostenské oprávnění)

- čestné prohlášení v rozsahu § 53 písm. a) – k) k 137/2006 Sb.

- realizace minimálně 3 obdobných zakázek za posledních 5 let

- čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb.

2.	Návrh smlouvy o dílo dle přílohy zadávací dokumentace, podepsaný oprávněným zástupcem uchazeče.

V.

Hodnocení nabídek:

1. celková cena díla								váha 100%

nejlépe hodnocená nabídka s nejnižší nabídkovou cenou

VI.

Přidělení zakázky:

Zadavatel přidělí zakázku uchazeči, jehož nabídka bude vyhodnocena v souladu se stanovenými kritérii jako nejvýhodnější.

Výběrem nejvýhodnější nabídky nevzniká právní vztah mezi uchazečem a zadavatelem. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat s vybraným uchazečem o konečném znění Smlouvy o dílo.

VII.

Lhůta pro podání nabídek, způsob a místo doručení nabídek:

Lhůtu pro podání nabídek stanovuje zadavatel do 19.06.2014 do 10:00 hod.

-	Nabídka je doručena včas, pokud je v rámci lhůty pro podání nabídek doručena zadavateli.

-	Nabídky budou doručeny zadavateli poštou na výše uvedenou adresu, nebo osobně na adrese Bezděz  č.p. 102, 472 01 p. Doksy( a to v úterý nebo čtvrtek od 8.00hod-11.00hod,13.00hod-17.00hod).

-	Každý uchazeč může předložit pouze jednu nabídku.

-	Nabídky se podávají písemně a v uzavřené obálce označené názvem „oprava místních komunikací, včetně odvodnění na pč. 36/12, 36/11, 38/10, 39/8, 1096/1 a 1096/1 v kat. území Bezděz“

“ na které musí být uvedena adresa, na niž je možné nabídku vrátit.

-	Doručená nabídka je zástupcem zadavatele evidována a je jí přiděleno pořadové číslo.

VIII.

Dodatečné informace, vysvětlení nabídky a důvěrnost informací:

1.	Uchazeči mají možnost požádat zadavatele zakázky o dodatečné dotazy a prohlídku místa plnění.

2.		Kontaktní osobou zadavatele je Věra Ambrožová, starostka obce Bezděz

3.	Zadavatel zakázky i uchazeči jsou povinni zacházet se všemi informacemi, které jim budou poskytnuty, jako s důvěrnými.

4.	Zadavatel neposkytne náhradu nákladů, které uchazeč vynaložil na účast v této zakázce.

IX.

Další podmínky řízení a požadavky zadavatele:

1.	Uchazeč o přidělení zakázky v nabídce uvede:

a) dostatečnost a srozumitelnost zadávací dokumentace pro realizaci díla a souhlas s ní,

b) že provede předmět díla v souladu se zákonem 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon) a s vyjádřením příslušných orgánů, pokud jsou k uvedenému dílu nutná.

2.	Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek.

3.		Nabídka (vč. návrhu smlouvy a dokladů prokazujících kvalifikaci) a ostatní písemnosti musí být předloženy v českém jazyce.

5.	Varianty nabídky nejsou přípustné.

6.	Objednatel neposkytuje zálohy na realizaci díla.

7.        Podmínkou realizace je souhlas Odboru dopravy MěÚ Česká Lípa

Věra Ambrožová

starostka obce