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                                                             SMLOUVA O DÍLO  
                             Uzavřená podle § 536 a násl. obchodního zákoníku č. 513/19991 Sb., 
                                                         Ve znění pozdějších předpisů
OBJEDNATEL:
MĚSTO MIMOŇ, zastoupené 
                            
Kaiserem Františkem, starostou města
                            
se sídlem Mírová 120, Mimoň III

                            
IČ: 00 260 746

                            
Bank. Spojení: GE MONEY BANK, a.s., 
                            
č. účtu: 27-50126-824/0600
   


(dále jen objednatel) na straně jedné
ZHOTOVITEL:
……………………………………..

                       se sídlem : …………………………
                                   ……………………………………..

                                   IČ: …………………………………

                            
Bank. Spojení: …………………….
                            
č. účtu: …………………………….
   


(dále jen zhotovitel) na straně druhé
Uzavírají podle § 536 a násl. Zákona č.513/1991 Sb. Obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů, tuto

S m l o u v u   o   d í l o

I.
PŘEDMĚT DÍLA
1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou provést pro objednatele dílo spočívající ve výměně oken a dveří včetně likvidace odpadů a zednického zapravení, případně dodávka dalších materiálů a služeb v rozsahu uvedených v zadávací dokumentaci výběrového řízení, dle přiložené cenové nabídky zhotovitele. V bytovém domě na adrese Ploužnice - Ralsko č.p. 321-326.
II.
CENA DÍLA
1. Cena v rozsahu předmětu díla dle čl. 2 byla stanovena dohodou jako cena pevná po celou dobu realizace a činní   ………………………………… Kč bez DPH, (slovy …………………………………………………………korun českých). Tato cena zahrnuje veškeré náklady nutné pro zajištění zakázky a je stanovena jako cena maximální.
2. Výši DPH je povinen dle § 92e zákona o DPH č. 235/2004 doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

3. Smluvní cena je splatná objednatelem do 14 dnů po převzetí faktury a předchozím převzetí smluveného díla.

4. Faktura bude vyhotovena ve dvou originálech a přesného uvedení místa provedeného díla. Na dílo neposkytujeme zálohy.
III.
DOBA PLNĚNÍ
1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zhotovit a objednateli řádně předat nejdéle do ………………2013.
2. Objednatel v rámci včasného zhotovení díla zajistí zhotoviteli přístup do nemovitosti.
IV.
ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY DÍLA A ZÁRUKA
1. Zhotovitel odpovídá za bezzávadnost díla a jeho řádné provedení, zejména v souladu s požadavky objednatele.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za bezzávadnost díla v délce……… měsíců. V průběhu záruční doby má objednatel právo eventuální vady reklamovat a zhotovitel je povinen nejdéle do 30 dnů reklamaci vyřídit nebo se dohodnout na jiném termínu dle počasí. V případě, že nebude do tohoto termínu realizované bezplatné odstranění vady na předmětu díla, zavazuje se zhotovitel uhradit sankci ve výši 0,5 % z ceny předmětu díla za každý další započatý den prodlení s opravou reklamované vady.
3. Zhotovitel se zavazuje po roce od předání díla vyslat servisního technika, který uvedené dílo bezplatně odborně zkontroluje a seřídí. O tomto seřízení bude proveden zápis s konkrétním seznamem provedených úkonů, který bude odsouhlasen oběma smluvními stranami.
V.
PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
1. Dnem nabytí účinnosti této smlouvy je zhotovitel povinen po dobu prací zamezit vstup na pracoviště nepovolaným osobám. 
2. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště ve stavu zabraňujícím vzniku případných škod na majetku objednatele, případně na sousedících pozemcích, nemovitostech. Pokud by k tomu došlo, neprodleně odstraní zhotovitel škodu na vlastní náklady.
3. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit ve lhůtě do 5 dní po dokončení díla a předat je objednateli.
4. Zhotovitel prohlašuje, že při provádění prací dodrží příslušné bezpečnostní předpisy.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla. Pokud zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo dle povinností vyplývajících z této smlouvy, zejména v případě skluzu nebo zjištění vad díla, je oprávněn žádat zhotovitele o odstranění zjištěných nedostatků. 
6. Kontrolou je pověřen pracovník MěÚ Mimoň: 

Libor Sedlák, mob tel.: 720 510 951, e-mail: sedlak@mestomimon.cz

Aleš Tesař,     mob.tel.: 725 501 882, e-mail: tesar@mestomimon.cz

7. Za zhotovitele je pověřen k jednání s objednatelem :

………………………., mob.tel.: ………….…….., e-mail …………..…………

………………………., mob.tel.: ………….…….., e-mail …………..…………
VI.
SPLNĚNÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE
1. Zhotovitel je povinen alespoň 1 týden předem vyzvat objednatele k předání a převzetí díla. 
2. Předání a převzetí se uskuteční v místě plnění. Řádné předání a převzetí, jehož součástí je vytknutí případných vad a nedodělků díla, se zaznamená v zápise o převzetí, který musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
VII.
SMLUVNÍ POKUTY
1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokuty v případě nedodržení povinností vyplývajících z této smlouvy:
1.1. Pokutu ve výši 2% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení s předáním poslední části díla dle bodu III.
1.2. Za nevyklizení a nepředání staveniště dle bodu V/3 1000,- Kč za každý započatý týden prodlení.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokuty v případě nedodržení svých povinností, vyplývajících z této smlouvy:
2.1. Za každý den prodlení s platbami dle bodu II. ve výši 0,05% z fakturované částky,
VIII.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1. Obsah této smlouvy je možné změnit nebo doplnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným oběma smluvními stranami.

2. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit po vzájemné dohodě do 7 dnů před započetím prací a to písemnou formou.

3. Pokud budou práce na díle již zahájeny, zhotovitel se zavazuje práce dokončit sám nebo zajistí dokončení u jiné firmy. V tom případě zůstává za splnění předmětu díla odpovědný.

4. Plnou odpovědnost přebírá i za škody, které by z důvodu přerušení nebo nedokončení prací vznikly.

5. Zhotovitel zajistí přesné zaměření stavebních otvorů před výrobou a přesné zaměření pozic stanovených v cenové nabídce.
6. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek a průběžně provádět úklid odpadů z prováděných prací.

7. V případě provádění díla uvedeného v předmětu této smlouvy dle čl. 2 v obývaných a užívaných prostorách, za plného provozu nebo v prostorách se speciálním režimem dodá zhotovitel požadavky k zajištění dostatečného zakrytí, zajištění případně oddělení všech přítomných předmětů (nábytku, strojů, přístrojů, atd..) tak aby nedošlo k poškození, škodě, ztrátě nebo zničení. V opačném případě odpovídá majitel předmětu za vzniklou škodu.

8. Nedílnou součástí montážních prací je odstranění ochranných folií z rámů a křídel stavebních výplní po dokončení montáže.

9. Případné nutné vícepráce a změny nepředpokládané projektem nebo touto smlouvou, provede zhotovitel na základě zápisu a po jejich odsouhlasení včetně jejich ceny se zástupcem objednatele.

10. Objednatel určí zhotoviteli napojovací body elektro a vody, stanoví deponii demontovaných prvků a místo přistavení kontejneru, místnost pro uskladnění drobné mechanizace nejlépe uzamykatelnou.

11. Zhotovitel provede před započetím prací odborný odhad nákladů na spotřebu elektrické energie a vody, kterou odebere při provádění prací pro objednatele, o tuto částku bude poté v závěru ponížena celková cena popřípadě vícenáklady za dílo
12. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. Každý z výtisků má platnost originálu.

13. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti současným podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

14. Zhotovitel uvádí, že je dostatečně a srozumitelně seznámen se zadávací dokumentací pro realizaci díla a souhlasí s ní. Uchazeč provede předmět díla v souladu se zákonem 183/2006 Sb. v platném znění (stavební zákon a vyjádření příslušných orgánů a organizací, pokud jsou k uvedenému dílu nutné. 

15. Obě strany prohlašují, že obsahu smlouvy rozumí, že odpovídá jejich svobodné vůli. Byla uzavřena dobrovolně, nikoliv v tísni což stvrzují vlastnoručními podpisy.

16. Znění smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Mimoň R ………. ze dne ……………. Kopie usnesení rady je přílohou této smlouvy. 

V Mimoni dne :                                                         V ……………….. dne :
        …………………………………….                           ……………………………….

                     OBJEDNATEL                                                            ZHOTOVITEL                    
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