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 Výzva k podání nabídky na akci:

 „ výběr dodavatele  na Opravu střechy se zateplením na bytovém domě Nemocniční 543, 544 “. 
Město Mimoň, se sídlem Mírová 120,471 24 Mimoň, IČ: 00260746, zastoupené starostou města panem Františkem Kaiserem, Vás v souladu se Směrnicí Města Mimoně č.4/2012 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, vyzývá k podání nabídky na níže uvedené práce.

I.

Předmět zakázky:

1. Předmětem zadání je výběr zpracovatele na opravu a zateplení střechy na bytovém domě Nemocniční 543 a 544 v Mimoni. 
II.

Specifikace zakázky:
Jedná se o celkovou opravu střechy s výměnou klempířských konstrukcí v Nemocniční ul.č.p.543,544 na st.p.č. 3657 a 3658 k.ú.Mimoň.
Nejprve bude provedeno odbourání komínu a nadstavby od původní kotelny na tuhá paliva, která byla zrušena. Dále budou otlučeny narušené omítky stávajících komínových těles a větracích šachet nad střechou (100%). Poté bude stržena stávající lepenková krytina s litým asfaltem. Vzhledem k tomu, že se jedná o nebezpečný odpad musí být odvezena do spalovny nebezpečných odpadů. Dále budou demontovány všechny klempířské konstrukce a provedeno nadezdění atiky o 200mm (navýšení střechy o skladbu zateplení). Všechny stávající komínová tělesa a větrací šachty budou nad střechou omítnuty vápenocementovou omítkou, provedena penetrace a natažení fasádní silikátové omítky zrnitosti 1,5mm.

Zateplení střechy bude provedeno v následujícím složení – skladba STR1-359,8m2 
Předpokládaná skladba stávající střešní konstrukce

· lepenková krytina + litý asfalt – bude odstraněno
· plynosilikátové desky tl.240mm + cementový potěr – vyspravit

· prosátá škvára ve spádu k vpustím 50-200mm

· stávající želbetonové stropní panely
Nová skladba střešní konstrukce STR1
· Elastek 50 Solo kotvený k podkladu
· Tepelná izolace k lepenkovým pásem Polydek PSB S25 V60S35 tl.250mm

· Parotěsná zábrana Glastek 40 Speciál

· Lepenka děrovaná R-Perbitagit

· Vyspravená spádová vrstva stávající skladby střechy

· Plocha střechy 359, 80m²
Dále zajistit hromosvod a revize.
III.

Předpokládaný termín plnění:
předpokládané zahájení prací:                                      květen 2014
ukončení prací a předání díla objednateli:

 nejpozději do 31.07.2014
Plnění veřejné zakázky bude zahájeno ihned po uzavření Smlouvy s dodavatelem služeb.

                                                                                       IV.

Obsah nabídky:

Předložená nabídka bude obsahovat:

1.
Prokázání kvalifikačních předpokladů.

Za splnění kvalifikačních předpokladů bude považováno doložení:
· oprávnění k podnikání 
· uvedení zástupce uchazeče včetně kontaktních údajů (Tel, e-mail) se kterým bude zadavatel ohledně uvedené zakázky komunikovat.
· výpis z rejstříku trestů že dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu, dodavatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo u dodavatele došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; v případě dodavatele právnické osoby musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku dodavatel – právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tyto kvalifikační předpoklady musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště.

· čestné prohlášení, příloha č. 2 výzvy. Prohlášení bude podepsáno oprávněným zástupcem uchazeče.

· čestné prohlášení, příloha č. 3 výzvy. Prohlášení bude podepsáno oprávněným zástupcem uchazeče

· uvedení podílu veřejné zakázky, kterou uchazeč zamýšlí zadat jiné osobě včetně seznamu subdodavatelů, kteří se mohou nebo mají podílet na realizaci zakázky.
· další doklady k prokázání kvalifikace související s předmětnou zakázkou

· prohlášení uchazeče, že souhlasí se zveřejněním posouzení splnění kvalifikace a hodnocení nabídek, uzavřené smlouvy s uchazečem a všech jejích dodatků, včetně příloh (rozpočet) a dalších informací, které mají být dle vnitřní směrnice zveřejněny.
· nabídka bude předložena v českém jazyce popřípadě přiložen český překlad této nabídky.

· Cenová nabídka bude zpracována ve smlouvě o dílo a v příloze č. 1. této výzvy

2.
Návrh smlouvy, podepsaný oprávněným zástupcem uchazeče.  Návrh smlouvy bude mimo jiné obsahovat zejména:
· Identifikační údaje uchazeče

· nabídkovou celkovou cenu v členění:      cena v Kč bez DPH

                                                                         DPH v % a v Kč

                                                                         cena celkem, vč. DPH

· nabídková cena za provedené dílo bude stanovena jako cena maximální. Cena bude zahrnovat veškeré náklady za práci, cestovné, včetně příslušné DPH.
· prohlášení uchazeče, že změna ceny je možná pouze v případech kdy:
a. objednatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací  dokumentaci,  nebo v jiném zadání,

b. objednatel bude požadovat jinou kvalitu prací nebo dodávek, než jaká je uvedena v zadávací dokumentaci,  nebo v jiném zadání,

c. v průběhu trvání smluvního vztahu dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
· Faktura bude vystavena po zpracování a předání díla zadavateli se splatností 14 dní.  
· Na akci nebudou poskytovány zálohy.

· V případě zahraničního uchazeče uvedení adresy pro doručování v České republice.
V.

Hodnocení nabídek:

Nabídky uchazečů budou hodnoceny dle níže uvedených kriterií:

1. celková nabídková cena                                                                                
    nejlépe bude hodnocená nabídka s nejlevnější cenou
Otevírání obálek s nabídkami je bez účasti uchazečů.
VI.

Přidělení zakázky:

Zadavatel přidělí zakázku uchazeči, jehož nabídka bude vyhodnocena v souladu se stanovenými kritérii jako nejvýhodnější.

Výběrem nejvýhodnější nabídky nevzniká právní vztah mezi uchazečem a zadavatelem. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat s vybraným uchazečem o konečném znění Smlouvy na zakázku.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu a právo nepřijmout žádnou nabídku.
Zadavatel si vyhrazuje právo zakázku realizovat pouze z části. Případně zakázku realizovat po etapách v dalších letech. 
                                                                                           VII.

Lhůta pro podání nabídek, způsob a místo doručení nabídek:

Lhůtu pro podání nabídek stanovuje zadavatel do 30.04.2014 do 12.00 hod.
·     Nabídka je doručena včas, pokud je v rámci lhůty pro podání nabídek doručena zadavateli.

·     Nabídky budou doručeny zadavateli poštou na výše uvedenou adresu, nebo osobně do podatelny MěÚ Mimoň, Mírová 120, I. poschodí, číslo dveří 104.

·     Každý uchazeč může předložit pouze jednu nabídku. V případě, že uchazeč předložil samostatnou nabídku, nemůže současně být subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel, který také podává nabídku, prokazuje splnění kvalifikace ani podat společnou nabídku s jiným (i) dodavatelem (i);
·     Nabídky se podávají písemně, v uzavřené obálce označené názvem „ zakázka malého rozsahu  –  Oprava střechy Nemocniční 543, 544 v Mimoni – NEOTVÍRAT “., na které musí být uvedena adresa, na niž je možné nabídku vrátit.
·     Doručená nabídka je zástupcem zadavatele evidována a je jí přiděleno pořadové číslo.
VIII.

Dodatečné informace, vysvětlení nabídky:

1.
Uchazeči mají možnost požádat zadavatele zakázky o dodatečné dotazy a prohlídku místa plnění.

2.
Kontaktní osobou zadavatele je Ing. Jana Focková, odbor správy majetku města – správa bytů a nebytových prostor, tel.: 487 805 030, fax: 487 805 044,  e-mail: fockova@mestomimon.cz.   

3.
Po zveřejnění výběrového řízení bude zadavatel s případnými zájemci o zakázku, komunikovat a doplňovat případné dodatečné informace na internetových stránkách zadavatele a to   https://zakazky.proobec.cz/p/mestomimon/z-140409360157/ v sekci konkrétní zakázky.  

4.
Zadavatel neposkytne náhradu nákladů, které uchazeč vynaložil na účast v této zakázce.
5.
Zadavatel zakázky i uchazeči jsou povinni zacházet se všemi informacemi, které jim budou poskytnuty, jako s důvěrnými.

IX.

Další podmínky řízení a požadavky zadavatele:

1.
Uchazeč o přidělení zakázky v nabídce uvede:



a) dostatečnost a srozumitelnost zadávací dokumentace pro realizaci díla a souhlas s ní;



b) že provede předmět díla v souladu s platnými právními předpisy a příslušnými oprávněními  

                  s vyjádřením příslušných orgánů a organizací, pokud jsou k uvedenému dílu nutná.
                                                                                                                                 František Kaiser

   

                                                                                                                                   starosta města


