SMLOUVA O DÍLO
Uzavřená podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., dle ust. § 2586 až 2630
OBJEDNATEL:
MĚSTO MIMOŇ, zastoupené 
                            
Kaiserem Františkem, starostou města
                            
se sídlem Mírová 120, Mimoň III

                            
IČ: 00 260 746

                            
Bank. Spojení: GE MONEY BANK, a.s., 
                            
č. účtu: 27-50126-824/0600
   


(dále jen objednatel) na straně jedné
ZHOTOVITEL:
…………………………………………...

                       se sídlem : ……………………………….
                                   IČ:……………………………………….

                                   Bank Spojení ……………………………

                                   Č.účtu …………………………………...

                       (dále jen zhotovitel) na straně druhé 
S m l o u v u   o   d í l o

I.
PŘEDMĚT DÍLA
1. Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele provést stavbu: „Zateplení vikýřů a výměna oken Mírová č.p. 120“ v souladu s podmínkami a termíny této Smlouvy a v souladu s platnými technickými normami (dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění a nařízení vlády 190/2002 Sb., a 163/2002 Sb.), předpisy a zákony České republiky. Stavba bude provedena dle rozpočtu, který je přílohou smlouvy.    
  II.
   CENA DÍLA
1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla, která se stanoví smluvně za podmínek zákona o cenách celkovou částkou ve výši:
	Část
	Cena bez DPH
	DPH 21 %
	Cena s DPH

	Zateplení vikýřů a výměna oken Mírová č.p. 120
	  
	Kč bez DPH
	  
	Kč
	  
	Kč včetně DPH


Tato cena je stanovena jako cena maximální.  

2. Smluvní cena je včetně DPH splatná objednatelem do 14 dnů po převzetí faktury a předchozím převzetí smluveného díla.

3. Změna ceny je možná pouze v případech kdy: 
· objednatel bude požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, nebo v jiném zadání,

· objednatel bude požadovat jinou kvalitu prací nebo dodávek, než jaká je uvedena v zadávací dokumentaci, nebo v jiném zadání,

· v průběhu stavby dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,

· v průběhu stavby dojde ke zmenšení objemu prováděných prací
4. Faktura bude vyhotovena až po předání díla. 
5. Faktura bude vyhotovena ve dvou originálech.
6. V případě, že faktura bude vystavena v rozporu se smlouvou či nebude mít náležitosti podle platné legislativy, má objednatel právo ji vrátit zhotoviteli bez proplacení, nejpozději v den její splatnosti. U nové či opravené faktury se počítá nová lhůta splatnosti
7. Na dílo se neposkytují zálohy.
8. Případné práce nad rámec smlouvy budou tyto oceňovány dle nabídkové ceny.
9. Objednatel prohlašuje, že výše uvedený předmět plnění je používán k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle § 92e zákona o DPH. Dodavatel je povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH
III.
SPECIFIKACE ROZSAHU DÍLA

Stávající vikýře jsou z dřevěné nosné kce, z exterieru i interieru pobité palub., s výplní vzniklé mezery tepelnou izolací, která je nedostatečná a místy nefunkční. Mezi nosnými prvky jsou osazena, dnes nedostatečně těsnící, dřevěná okna/ panelákový typ/.

Při rekonstrukci je uvažováno:  demontáž obkladu palubek z interieru /pro zpětné použití /,dmtž staré izolace, dmtž oken, ošetření dřevěných kcí nátěrem, vložením nové tepelné izolace s použitím parotěsné a difuzní folie, dodání a osazení nových dřevěných oken /, zpětná mtž a nátěr palubek, nové vnitřní a venkovní parapety. Odvoz a likvidace odpadu.

Celkem se jedná o 15 ks oken / 24m2 / a zateplení 45 m2 stěn.

Provedení oken: dřevěné, jedno nebo dvoukřídlé, barva RAL 7030, okapnice stříbrná, zasklení Ug 0,6.

Rozpis oken:1 ks okno trojdílné 2360/1560, 13 ks okno 860/1760, 1 ks okno 600/600.
Doporučená hodnota UN pro vnější stěny objektu, lehké konstrukce a dřevostavby je  UN 0,20.

IV.
DOBA PLNĚNÍ
1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy zhotovit a objednateli řádně předat nejdéle do 31.08.2016 
Zhotovitel předloží harmonogram stavby. 
2. Objednatel v rámci včasného zhotovení díla zajistí zhotoviteli přístup k předmětu díla. 
V.
ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY DÍLA A ZÁRUKA
1. Zhotovitel odpovídá za bezzávadnost díla a jeho řádné provedení, zejména v souladu s požadavky objednatele a všemi platnými právními předpisy.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za bezzávadnost díla (práce i materiál) v délce 60 měsíců. V průběhu záruční doby má objednatel právo eventuální vady reklamovat a zhotovitel je povinen reagovat do 3 dnů a do 10 dnů odstranit. V případě, že nebude do tohoto termínu realizované bezplatné odstranění vady na předmětu díla, zavazuje se zhotovitel uhradit sankci ve výši 0,5 % z ceny předmětu díla za každý další započatý den prodlení s opravou reklamované vady, počínaje dnem prokazatelného oznámení.
3. Objednatel si vyhrazuje 6 měsíců před uplynutím záruční lhůty provedení kontrolní prohlídky předmětu díla. Zhotovitel se zavazuje této prohlídky zajistit součinnost s objednatelem a ve spolupráci s objednatelem dohodnout způsob a termín odstranění vad. O provedené kontrolní prohlídce bude proveden zápis. 
VI.
PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
1. Dnem nabytí účinnosti této smlouvy je zhotovitel povinen po dobu prací zamezit vstup na pracoviště nepovolaným osobám. 
2. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště ve stavu zabraňujícím vzniku případných škod na majetku objednatele, případně na sousedících pozemcích, nemovitostech. Pokud by k tomu došlo, neprodleně odstraní zhotovitel škodu na vlastní náklady.
3. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit ve lhůtě do 3 dní po dokončení díla a předat je objednateli.
4. Zhotovitel prohlašuje, že při provádění prací dodrží příslušné bezpečnostní předpisy.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběžně provádění díla. Pokud zjistí, že zhotovitel neprovádí dílo dle povinností vyplývajících z této smlouvy, zejména v případě skluzu nebo zjištění vad díla, je oprávněn žádat zhotovitele o odstranění zjištěných nedostatků.
6. Objednatel si vyhrazuje právo zúžit předmět díla, a to bezplatně a bez dalších nákladů a podmínek. Důvodem pro odstoupení může být nezískání finančních zdrojů a případy, které se vyskytnou v průběhu smlouvy a zadavatel je nemůže ovlivnit.
7. Zhotovitel je povinen před zakrytím skrytých kcí, vyzvat objednatele k převzetí těchto konstrukcí, případně po dohodě s objednatelem provést fotodokumentaci těchto kcí. O dohodě bude zápis v SD.
8. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem, včetně jejich ocenění, a to formou dodatku k této Smlouvě. Pokud Zhotovitel provede některé práce bez písemného souhlasu Objednatele, má Objednatel právo tyto práce neuhradit.
9. Kontrolou je pověřen pracovník MěÚ Mimoň: 

Miloslav Jakoubek, mob tel.: 704 796 968, e-mail: jakoubek@mestomimon.cz

Ing. Jana Focková,  mob.tel.: 702 028 645, e-mail: fockova@mestomimon.cz

10. Za zhotovitele je pověřen k jednání s objednatelem :

………………………., mob.tel.: ………….…….., e-mail …………..…………
………………………., mob.tel.: ………….…….., e-mail …………..…………

VII.
SPLNĚNÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE
1. Zhotovitel je povinen alespoň 1 týden předem vyzvat objednatele k předání a převzetí řádně provedeného díla. Za řádně provedené dílo se považuje dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, a které zhotovitel předá objednateli v dohodnutém času, na dohodnutém místě a bez vad.

2. Předání a převzetí se uskuteční v místě plnění. Řádné předání a převzetí, jehož součástí je vytknutí případných vad a nedodělků díla, se zaznamená v zápise o převzetí, který musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě vad a nedodělků, započne záruka ke dni jejich odstranění respekt. ke dni potvrzení odstranění.      
VIII.
SMLUVNÍ POKUTY
1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokuty v případě nedodržení povinností vyplývajících z této smlouvy:
1.1. Pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení s předáním díla dle bodu IV/1.
1.2. Za nevyklizení a nepředání staveniště dle bodu VI/3 1000,- Kč za každý započatý týden prodlení.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokuty v případě nedodržení svých povinností, vyplývajících z této smlouvy:
2.1. Za každý den prodlení s platbami dle bodu II. ve výši 0,05% z fakturované částky,
3. Objednatel je oprávněn požadovat na dodavateli a dodavatel je povinen poskytnout objednateli celkovou náhradu škody, která vznikla zaviněním zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu včetně penalizace.
IX.

OBCHODNĚ SMLUVNÍ PODMÍNKY
Předpokládané podmínky plnění veřejné zakázky:

· Realizace prací bude probíhat v pracovní dny v časech od 6 do 18 hod. V sobotu a neděli pak po vzájemném odsouhlasení a provedení zápisu do stavebního deníku, max. od 8 do 18 hod.

· Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

· Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

· Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné překopy komunikací, zařízení staveniště, náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby. 

· Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně jeho údržby a čištění zodpovídá v průběhu stavebních prací zhotovitel.

· Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště a pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí plnění díla, ale budou stavbou dotčeny a uvést je do předchozího stavu.

X.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1. Obsah této smlouvy je možné změnit nebo doplnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit po vzájemné dohodě do 7 dnů před započetím prací a to písemnou formou.
3. Pokud budou práce na díle již zahájeny, zhotovitel se zavazuje práce dokončit sám nebo zajistí dokončení u jiné firmy. V tom případě zůstává za splnění předmětu díla odpovědný.
4. Plnou odpovědnost přebírá i za škody, které by z důvodu přerušení nebo nedokončení prací vznikly.
5. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech. Každý z výtisků má platnost originálu.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti současným podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
7. Obě strany prohlašují, že obsahu smlouvy rozumí, že odpovídá jejich svobodné vůli. Byla uzavřena dobrovolně, nikoliv v tísni což stvrzují vlastnoručními podpisy.
Smlouva byla schválena usnesením č. R16/ ……. na jednání Rady města Mimoň dne ………..
 V Mimoni dne :                                                               V ……………... Dne : ……………..
        …………………………………….                           ……………………………….
                     OBJEDNATEL                                                            ZHOTOVITEL                  
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