Příloha ke Smlouvě o dílo

„DOMOV PRO SENIORY - REKONSTRUKCE SYSTÉMU VYTÁPĚNÍ BUDOVY DOMOVA PRO SENIORY V MIMONI, PRAŽSKÁ 273/1, MIMOŇ - II“

Podmínky pro stavební firmu – realizace stavby a zajištění provozu Domova pro seniory:

Provedení stavby bude rozděleno na etapy:

Každá etapa bude jedno patro objektu Domova pro seniory

- Postup prací a dělení na patra se bude určovat ve spolupráci s vedením Domova pro seniory

Ostatní podmínky provádění:

Provedení stavby bude probíhat za plného provozu zařízení Domova pro seniory, z tohoto důvodu bude nutné dbát zejména na bezpečnost klientů zařízení a to zejména:

- Zachování únikových a komunikačních cest

- Minimalizovat prašnost prováděných prací

- Odvoz sutě z objektu (budovy) provádět neprodleně.

Pro úpravu obytných místností (pokoje) budou vždy uvolněny tři místnosti na nezbytně nutnou dobu pro realizaci topení, regulace MaR a zednické začištění . Po přestěhování klientů budou následně uvolněny další místnosti.