NÁVRH


S M L O U V A   O   D Í L O
uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími
I. Smluvní strany
Objednatel:
Obec Okna
se sídlem:

Okna 40, 471 62 Okna
zastoupený:

Evou Müllerovou, starostkou města


Bankovní spojení:
ČNB
Číslo účtu:

94-3312421/0710
IČ: 


00673412
Kontaktní osoba:
Eva Müllerová
Tel.:


+420 724 168 476

E-mail: 

starosta@obecokna.cz
 (dále jen objednatel)

Zhotovitel:

Obchodní firma:   
se sídlem:               
zastoupený:            

zapsán v obchodním rejstříku u ---------------------, oddíl -- vložka ------
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických 

Bankovní spojení:   

Číslo účtu: 


IČ:                           

DIČ:                         

Telefon:                   
Fax:                         

E-mail:                     
(dále jen zhotovitel)

II. Předmět plnění smlouvy
Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace zakázky s názvem
„Revitalizace zeleně v obci Okna“,

která bude realizována v následujícím rozsahu:

Odborné ošetření, kácení a výsadba nových dřevin, které bude provedeno dle Projektové dokumentace DENDROLOGICKÝ PRŮZKUM Revitalizace zeleně v obci Okna zpracované Tomášem Bártlem, Tyršova 1/19, 288 02 Nymburk, IČ: 711 08 017 ve spolupráci s Ing. Janou Raušovou a dle specifikace ve Výkazu výměr, Inventarizační tabulce a Seznamu dřevin navržených ke kácení.
Zakázka je spolufinancována z finančních prostředků Státního fondu životního prostředí ČR.
Předmět bude dodán na základě podmínek a popisu zakázky uvedeném v Zadávací dokumentaci ze dne 31. 7. 2017 a na základě podané nabídky ze dne ………………. dále touto smlouvou a nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele uvedeným v příloze č.1 smlouvy.
Dílo bude provedeno řádně, a to zejména v souladu s:

· smlouvou o dílo

· zadávací dokumentací a popisem dodávek v ní uvedeném
· projektovou dokumentací zpracovanou Tomášem Bártlem v 2/2017
· požadavky objednatele; zhotovitel je však povinen objednatele upozornit na nevhodnost jeho požadavků, jinak zodpovídá za škodu tím způsobenou

· nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy

· platnými právními předpisy a v souladu s technickými normami ČSN

· závazným stanoviskem – souhlas k zásahu do významného krajinného prvku

· stanoviska  AOPK ČR 
Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady dílo včetně všech souvisejících plnění a prací na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků předat objednateli v termínech uvedených v čl. III. této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla zabezpečí kvalifikovanými odbornými pracovníky.

Zhotovitel zabezpečí na svůj náklad a své nebezpečí i všechna související plnění a práce, a to zejména:

· nepřetržitý a bezpečný provoz komunikace v místě realizace a jeho zabezpečení při provádění realizace zhotovitelem 

· veškerá povolení a jiné náležitosti potřebné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla,

· potřebná povolení při případném omezení provozu, včetně dopravního značení,

· bezpečnostní opatření (ve vztahu k pracovníkům, dětem, chodcům, vozidlům, apod.),

· odstranění odpadů v souladu s platnými právními předpisy, včetně zaplacení poplatků za uložení odpadu, atd.,

· uvedení místa plnění a jeho okolí dotčeného prováděním díla do původního stavu,

· zajištění a provedení veškerých prací dle platných zákonů, norem a předpisů, dále atestů, certifikátů, záručních listů, prohlášení o shodě atd.
Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neprovede dílo odchylně od projektové dokumentace, této smlouvy, právních předpisů.
V opačném případě nemá nárok na zaplacení ceny díla a odpovídá za vzniklou škodu.
Předmětem této smlouvy je též závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu. 
Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci.
III. Doba plnění

· zahájení realizace zakázky

nejpozději 1. polovina září 2017
· dokončení realizace zakázky 
3 měsíce od protokolárního 







zahájení zakázky

IV. Cena díla
1. Celkový finanční objem díla podle čl. II této smlouvy o dílo činí:

	Celková cena (bez DPH)
	,-Kč

	DPH (21%)
	,-Kč

	Celková cena včetně DPH


	,-Kč


2.  
Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za dílo pouze v rozsahu jeho faktického provedení. Objednatel neposkytuje zálohy. Práce budou zhotovitelem objednateli fakturovány dle čl. VI. této smlouvy. V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění díla. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
3.
Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné 
uzavírat dodatek k této smlouvě.
4.
Celková cena zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen.  

4.1. Objednatel nepřipouští překročení nabídkové ceny a jakékoliv vícenáklady oproti předložené celkové ceně s výjimkou následujících případů:  

4.2. V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (výkazu výměr a nabídce zhotovitele) a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, bude možné tyto práce zadat v souladu s platným zákonem o veřejných zakázkách (dle současného zákona v rámci samostatného jednacího řízení bez uveřejnění za podmínky, že jejich výše nepřekročí 20% ceny původní veřejné zakázky). Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně písemně upozornit objednatele a vést jejich oddělenou evidenci. Viz ustanovení § 2610 až § 2622 zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník.

4.3. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním deníku.



V. Dodání díla

1. Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností a bude předáno kompletní a bez závad v rozsahu a v termínech stanovených touto smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele na základě předávacího protokolu.
2. V případě, že objednatel zjistí závady na prováděném díle je Zhotovitel povinen ihned po písemném vyzvání objednatele neprodleně učinit veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
3. Kontrolní dny budou domluveny v návaznosti na provedení jednotlivých ucelených částí.
4. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednanou dobou dle čl. III. Objednatel je povinen dílo dokončené bez vad a nedodělků před sjednaným termínem dokončení převzít. Objednatel však není povinen převzít dílo s vadami a nedodělky.
5. Místem plnění je území obce Okna.
5.1. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem předem veškeré nevyhnutelné změny a technologické postupy. 
5.2.
Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu v místě realizace zakázky a v jeho okolí.

5.3. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti.

5.4. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy, včetně dodatků a příloh, veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním souvisejících činností, a to minimálně do 31. 9. 2027.

5.5. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají.

5.6. Zhotovitel se zavazuje na základě zákona o finanční kontrole (§ 2, písm. e) umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek této smlouvy resp. projektu, a to po dobu trvání této smlouvy nejméně však do 31.9.2027.
5.7. Zhotovitel se zavazuje k převzetí závazku případného vrácení finančních prostředků a finančního postihu vzniklých objednateli vůči poskytovateli grantových či dotačních titulů z důvodu způsobených na straně zhotovitele (např. formou náhrady škody, snížení ve smlouvě stanovené ceny plnění a/nebo smluvní pokuty).
VII. Platební podmínky a fakturace

Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
Platby budou prováděny měsíčně  na základě příslušných daňových dokladů (faktur) vystavených vybraným dodavatelem na základě soupisu provedených prací a dodávek odsouhlaseného pověřenou osobou zadavatele. Zadavatel uhradí faktury do max. výše 90% z celkové ceny díla, 10% bude pozastávka splatná po bezvadném protokolárním předání dokončeného díla nebo po odstranění všech vad a nedodělků z předávacího protokolu.
Zhotovitel po předání díla (nebo dílčí části) v souladu s touto smlouvou o dílo a jeho převzetí objednatelem je povinen vystavit fakturu na cenu díla a do 15 (patnácti) pracovních dnů objednateli odeslat ve dvojím vyhotovení. Tato faktura je splatná do 21 dnů ode dne doručení objednateli a musí obsahovat veškeré náležitosti dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 
Zhotovitel bude moci na základě dohody s objednatelem fakturovat po dokončení a předání jednotlivých dílčích etap, a to dílčími fakturami na základě objednatelem odsouhlasených a protokolárně převzatých prací.
Zhotovitel je povinen fakturu a doklady - „Zjišťovací protokol“ a „Soupis skutečně provedených prací“, které jsou povinnými přílohami k faktuře, označit číslem smlouvy objednatele. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje nebo obsahuje nesprávné cenové údaje nebo jiné nesrovnalosti. V takovém případě vystaví zhotovitel novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, kterou je povinen doručit objednateli do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne obdržení vrácené faktury.
Zhotovitel je dále povinen označit fakturu názvem projektu a číslem projektu, což bude zhotoviteli upřesněno po podpisu smlouvy o dílo.
Zhotovitel vystaví konečné vyúčtování - závěrečnou fakturu - do 15 kalendářních dnů od dokončení díla - ukončení přejímacího řízení - podpis protokolu o předání a převzetí.

V této faktuře budou zúčtovány předchozí platby.
VIII. Sankce
1. Dodržení termínu dokončení a kvalitního provedení jednotlivých etap díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran.

2. Za prodlení se splněním povinnosti předat dílo, ve smluvním termínu, pokud k prodlení nedošlo z důvodů, které nejsou na straně zhotovitele, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý započatý den prodlení.
3. Za prodlení se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z nezaplacených obnosů ve výši 0,05% z dlužné částky, za každý den prodlení.
4. Za nedodržení termínu pro odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu ze strany zhotovitele má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení, jak se obě smluvní strany dohodly.

5. Za nedodržení termínu pro odstranění vad v záruce má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a započatý den.
6. V případech, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), mohou obchodní podmínky stanovit smluvní pokutu až do výše 10.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý den prodlení.
7. V případě nevyklizení staveniště ve sjednaném termínu zaplatí zhotovitel sankci ve výši 0,015% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.
8. Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.
9. Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv splatné pohledávce vybraného zhotovitele vůči objednateli.
10. Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je 30 kalendářních dnů od doručení faktury.

IX. Další ujednání

1. Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla povinné publicity dotačního programu dle informací objednatele (umístění loga na dokumentech atd.)
2. Přerušení postupu prací z pokynu objednatele, případně vinou objednatele, bude mít za následek posun termínu plnění o dobu přerušení. 
3. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2, odst. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.

4. Odstoupením od této smlouvy nezaniká právo objednatele vyúčtovat zhotoviteli všechny smluvní pokuty sjednané v této smlouvě.
5. Dle platné právní úpravy má být dílo předáno a převzato bez vad a nedodělků. Objednatel může převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. V případě, že zhotovitel vady a nedodělky neodstraní ve stanoveném termínu, může mu objednatel vyúčtovat smluvní pokutu sjednanou v této smlouvě.
6. Veškerá rozhodnutí, která mají vliv na změnu ceny díla a na jeho základní parametry, budou předem projednány s objednatelem, nebo s jeho zástupcem. Popřípadě budou stvrzeny uzavřením dodatku této smlouvy.
7. Osoby zodpovědné za provedení zakázky

Zástupce zhotovitele:  


tel.: 


email: 

Zástupce objednatele: 

Jméno:

Eva Müllerová


Kontakt:            
tel. 724 168 476 , email: starosta@obecokna.cz

Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém/zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním subdodavatelem ve výběrovém/zadávacím řízení.

8. Předání místa plnění proběhne týden před  předpokládaným termínem zahájení prací nebo popřípadě v jiném termínu písemně dohodnutém mezi zhotovitelem a objednatelem.

9. Plánovaný termín předání dokončené akce bude objednateli zhotovitelem oznámen týden předem.
10. Zhotovitel tímto prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností po uzavření Smlouvy ve smyslu §§ 1765, 1766 a 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.

Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků občanským zákoníkem.

11. Zhotovitel je povinen bez ohledu na rozsah odpovědnosti objednatele uzavřít pojistnou smlouvu nebo mít uzavřenou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti zhotovitele za veškeré škody způsobené při činnosti zhotovitele na jakémkoli majetku objednatele, nebo na majetku třetích osob, nebo škody na zdraví zaměstnanců objednatele i třetích osob anebo za škodu způsobenou na životním prostředí, a to nejméně ve výši ½ hodnoty ceny díla pro jednu pojistnou událost, přičemž toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat platné po celou dobu realizace díla. Pojistnou smlouvu (kopii) předloží zhotovitel objednateli v rámci součinnosti před podpisem smlouvy.
X. Záruka za jakost díla
1. Zhotovitel poskytuje záruku na díle v trvání 24 měsíců. Záruka započne běžet ode dne předání a převzetí řádně ukončeného díla objednatelem.
2. Zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit na své náklady do 10 – ti pracovních dnů ode dne obdržení písemné reklamace. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdání objednateli. Objednatel je povinen vady díla reklamovat písemně na adresu sídla zhotovitele uvedeného v obchodním rejstříku a není-li zhotovitel zapsán v obchodním rejstříku, potom na adresu jeho sídla uvedenou v této smlouvě. Vady musí být zhotovitelem odstraňovány tak, aby bylo dílo udrženo v dobrém, provozuschopném stavu. Rovněž zde platí ujednání této smlouvy o předání prací zhotoviteli. O dobu ode dne obdržení reklamace zhotovitelem do dne předání opraveného díla objednateli se prodlužuje záruka na díle. 
XI. Závěrečná ujednání
1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny nejprve snahou o smír a pokud dohoda o smír nebude možná, tak věcně a místně příslušnými obecnými soudy České republiky. 
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy. Dodatky musejí být takto výslovně označeny, pořadově číslovány a oběma smluvními stranami podepsány.
3. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním (dle zákona o veřejných zakázkách) této veřejné zakázky zadavatelem (zde objednatelem) a související zadávací dokumentací zadavatele (zde objednatele) na tuto veřejnou zakázku a nabídkou zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, občanským zákoníkem.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu ustanovení původního.
5. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. 
6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že měly a mají možnost seznámit se s podmínkami provedení služeb v rámci akce „Revitalizace zeleně v obci Okna“ před podpisem této smlouvy, jakož i s  rozpočtem, který byl předmětem zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku, a také tak učinily a uvedené dokumenty tak považují za součást této smlouvy. 
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy: 
Příloha č. 1 - Rozpočet. Ke každému vyhotovení této smlouvy je tato její příloha nedílně připojena.

Příloha č. 2 – Harmonogram postupu prací.
8. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách obce a na profilu zadavatele, s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

9. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy a prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

10. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce č.  dne ….
V …………………………….. dne


V Oknech dne ……………………..
Za zhotovitele:
Za objednatele:


………………..
Eva Müllerová 
jednatel
starostka obce
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